Муниципальная адресная программа

по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда

Барышевского сельсовета Новосибирского района

Новосибирской области

на 2019 -2025 годы

с. Барышево

2019 год

Паспорт

муниципальной адресной программы

Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019- 2025 годы

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2019- 2025 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Новосибирской области от 01.04.2019 г. № 122-п «Об утверждении Региональной программы НСО по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» |
| Заказчик муниципальной адресной программы | Администрация Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
| Разработчик муниципальной адресной программы | Администрация Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
| Цели и задачи Программы | Основной целью реализации муниципальной адресной программы является обеспечение стандартов качества жилищных условий граждан Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и создание безопасных условий для их проживания. Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи: - разработка правовых механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; - выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам; - снижение темпов роста аварийного жилищного фонда. |
| Срок реализации муниципальной адресной программы | 2019 – 2025 годы |
| Основные направления реализации Программы | - формирование муниципальной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; - организационные мероприятия по реализации муниципальной адресной программы; - сбор и обобщение информации о переселении граждан из аварийного жилищного фонда. |
| Исполнители муниципальной адресной программы | Администрация Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |
| Объемы и источники финансирования муниципальной адресной программы | Общая стоимость выполнения муниципальной адресной программы На 2020 г. составляет 44 038 623 рублей, из них за счет средств: - областного бюджета – 42 277 078 рублей 08 копеек – 96 %; - местных бюджетов – 1 761 544 рубля 92 копейки – 4 %. |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения муниципальной адресной программы | - выполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; - ликвидация при финансовой поддержке за счет средств областного бюджета и местного бюджетов 961,5 кв. м аварийного жилищного фонда с отселением 87 человек из многоквартирных домов, признанных после 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |
| Оценка эффективности социальных и экономических последствий реализации муниципальной адресной программы | - реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания; - снижение в 2019-2025 годы количества граждан, проживающих в многоквартирных домах на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области признанных в установленном порядке аварийными. |
| Управление муниципальной адресной программы и система организации контроля за ее реализацией | Администрация Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области осуществляет исполнение муниципальной адресной программы, представляет отчеты о ходе реализации муниципальной адресной программы в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области. Контроль за ходом реализации муниципальной адресной программы осуществляет Администрация Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области |

I. Основные цели и задачи муниципальной адресной программы

1. Муниципальная адресная программа Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы (далее – муниципальная адресная программа)  разработана в рамках  реализации  Постановления Правительства Новосибирской области от  01.04.2019 г. № 122-п  «Об утверждении Региональной программы НСО по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» для софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, признанного  таковым после 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации с целью создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Основной целью реализации муниципальной адресной программы является обеспечение стандартов качества жилищных условий граждан и создание безопасных условий для их проживания.

3. Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:

3.1. Разработка правовых механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

3.2. Формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда.

3.3. Выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам.

3.4. Снижение темпов роста аварийного жилищного фонда.

II. Общая стоимость муниципальной адресной программы .

1.Объем финансирования муниципальной адресной программы за счет средств всех источников финансирования:

На 2020 г.

составляет  44 038 623  рублей, из них за счет средств:

- областного бюджета – 42 277 078 рублей 08 копеек – 96 %;

- местных бюджетов – 1 761 544 рубля 92 копейки – 4 %.

2. Распределение общего объема финансирования муниципальной адресной программы представлено в таблице № 1 к настоящей муниципальной адресной программе.

III. Срок реализации муниципальной адресной программы.

Срок реализации муниципальной адресной программы – 2018 - 2019 годы.

IV. Перечень аварийных многоквартирных домов

1. Адресный перечень многоквартирных домов, признанных после 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, включённых в муниципальную адресную программу, сформирован из многоквартирных домов, расположенных на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и представлен в таблице № 2 к настоящей муниципальной адресной программе.

2.  В перечень аварийных многоквартирных домов муниципальной адресной программы включены аварийные многоквартирные дома в следующем порядке:

2020 г.

ст. Крахаль ул. 34 км, дом № 4,

с. Барышево, переулок Институтский, дом № 6,

с. Барышево, ул. Институтская,  дом № 6.

2.1. Для собственников помещений, в которых истек установленный разумный срок сноса таких домов силами собственников.

К документам о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащими сносу относятся акт обследования многоквартирного дома, заключение межведомственной комиссии, нормативно – правовой документ органа местного самоуправления муниципального образования о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

V. Обоснование объема финансирования муниципальной адресной программы по способам переселения граждан из аварийного жилищного фонда

1. Потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда рассчитана исходя расчетной стоимости жилых помещений в целях настоящей муниципальной адресной программы, которая определяется как произведение заявленной муниципальным образованием Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области площади аварийного жилищного фонда, равнозначного по общей площади жилым помещениям, ранее занимаемым гражданами, подлежащими переселению, и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения находящегося в собственности граждан, муниципальной собственности жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (на единицу общей площади изымаемого жилого помещения), которая устанавливается исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившейся по состоянию на 1 января 2017 года на территории муниципального образования, но не выше средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти для Новосибирской области и составляющей 45 802 рублей.

2. Планируемый объем долевого финансирования муниципальной адресной программы за счет средств бюджета Новосибирской области и местных бюджетов составляет при условии, что размер доли софинансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона за счет средств местных бюджетов составляет 4 процента, размер доли софинансирования за счет средств областного бюджета - 96 процентов от объема долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, установленного в 2019 году.

3. Средства финансовой поддержки финансирования за счет средств областного бюджета и местного бюджета расходуются в пределах расчетной стоимости жилых помещений.

4.  Объемы средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках муниципальной адресной программы по видам собственности представлены в таблице 1 «Затраты на расселение аварийного жилья на территории Барышевского сельсовета в 2019 – 2025 годы».

5. Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения из жилых помещений признанных аварийными многоквартирных домов в рамках муниципальной адресной программы, предварительно согласованным с собственниками жилых помещений, а также определенным для переселения нанимателей из помещений муниципального жилищного фонда, планируемые общие площади жилых помещений для изъятия путем заключения договора мены и предоставления других жилых помещений, приобретаемых на жилищном рынке, в разрезе Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  представлены в таблице 2  к настоящей муниципальной адресной программе.

VI. Объемы и источники финансирования муниципальной адресной программы (таблица №1)

VII. Перечень основных показателей участия в муниципальной адресной программы.

1. Условия переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными:

- гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, занимаемых по договорам социального найма, предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом или в границах другого населенного пункта Новосибирской  области с письменного согласия граждан в соответствии с частью 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию) осуществляется в порядке, предусмотренном частями 1 - 3, 5 - 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- в случае переселения из коммунальной квартиры при расчете общей площади изымаемого жилого помещения учитывается площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в квартире, пропорционально площади непосредственного проживания.

- изъятие нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

2. Устанавливается порядок определения разумного срока для сноса аварийных многоквартирных домов силами собственников помещений в таких домах, если:

а) общими собраниями собственников помещений в аварийных многоквартирных домах были приняты единогласные решения об участии муниципальной адресной программе, срок сноса аварийных многоквартирных домов составляет около трёх месяцев;

б) общими собраниями собственников помещений в аварийных многоквартирных домах не были приняты единогласные решения об участии в региональной программе по переселению граждан, орган местного самоуправления самостоятельно устанавливает срок для сноса таких домов силами собственников продолжительностью в один год.

После окончания этого срока переселение граждан из таких домов осуществляет орган местного самоуправления, и включает в перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых истек разумный срок сноса силами собственников, в муниципальную адресную программу по переселению граждан в первую очередь.

в) если часть собственников помещений в таких домах не согласились участвовать в муниципальной адресной программе по переселению граждан, при их переселении дополнительные издержки содержания таких не полностью расселенных аварийных многоквартирных домов из-за увеличения доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме и задержек переезда части граждан несет орган местного самоуправления.

VIII. Способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда

1. При реализации муниципальной адресной программы необходимо исходить из следующих положений:

1.1. Принятие решения и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального образования производится в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

а) предоставление жилых помещений по договору мены с собственниками жилых помещений;

б) предоставление жилых помещений по договору найма нанимателям жилых помещений.

1.3. В случае предоставления гражданам жилых помещений площадью, превышающей площадь  изымаемого жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, объем дополнительного финансирования за счет средств местных бюджетов рассчитывается как сумма разниц общей площади каждого предоставляемого жилого помещения и общей площади изымаемого жилого помещения, умноженных на стоимость одного квадратного метра, указанную в Региональной адресной программе, для предоставляемого жилого помещения.

1.4. Жилые помещения, приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей муниципальной адресной программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

IX. Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы

Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, представлены в таблице № 3 к настоящей муниципальной адресной программе.

X. Информация о подготовке и реализации муниципальной адресной программы

Муниципальное образование организуют работу по разъяснению гражданам целей, условий, критериев и процедур Программы, других вопросов, связанных с реализацией Программы, по телефону, а также с использованием письменных и электронных сообщений.

Информацию о подготовке и реализации муниципальной адресной  программы по переселению граждан рекомендуется предоставлять собственникам помещений в аварийных многоквартирных домах с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:

а) официальные сайты в сети «Интернет» исполнительных и представительных органов местного самоуправления, органов государственной власти субъекта Российской Федерации;

б) официальные печатные издания органов местного самоуправления, субъекта Российской Федерации;

в) печатные издания, имеющие широкое распространение на территории муниципального образования, территории субъекта Российской Федерации.

Глава Барышевского сельсовета                                                                                                                А. А. Алексеев